**SYLLABUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Të dhëna bazike të lëndës** | | | |
| **Njësia akademike:** | **Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikës** | | |
| **Titulli i lëndës:** | **Menaxhimi i Projekteve dhe Investimeve** | | |
| **Niveli:** | **Master** | | |
| **Statusi lëndës:** | **Obligative** | | |
| **Viti i studimeve:** | **Parë** | | |
| **Numri i orëve në javë:** | **4** | | |
| **Vlera në kredi – ECTS:** | **6** | | |
| **Koha / lokacioni:** |  | | |
| **Mësimëdhënësi i lëndës:** |  | | |
| **Detajet kontaktuese:** |  | | |
|  | | | |
| **Përshkrimi i lëndës** | *Menaxhimi i investimeve dhe projekteve paraqet një integrim të planifikimit , analizës dhe vlerësimit të investimeve dhe menaxhimit të projekteve përkatësisht ciklit të projektit duke u përqendruar në investimet reale për dallim nga investimet financiare që trajtohen të lëndët e tjera. Kuptimi i projektit. Kuptimi i investimeve dhe procesin e investimeve. Studimi Investimi: zgjidhje teknologjike, vendndodhjen dhe aspektet organizative të menaxhmentit. Analiza financiare. Analiza sociale dhe ekonomike. Ndjeshmëria dhe analizave të rrezikut. Zbatimi i projektit Menaxhimi - Hyrje në menaxhimin e projektit. WBS dhe koha e shpenzimeve të planifikimit. Organizimi dhe kontrolli i projektit, raportimi, vlerësimi. Prezantimi dhe ushtrime në Microsoft Project Management.* | | |
| **Qëllimet e lëndës:** | *Qëllimi i kësaj lënde është që të ndërtojë kapacitetet (njohuri dhe aftësi) për të menaxhuar efektivisht projekte në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe metodologjitë,si dhe të japin idetë për zgjidhjen e problemeve duke bërë prezantimin e zgjedhjet e mundshme në faza të ndryshme të ciklit të jetës së projektit* | | |
| **Rezultatet e pritura të nxënies:** | Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, studenti duhet të jetë në gjendje të:   * përcaktoj problemet dhe identifikoj qëllimi dhe të përcaktoj objektivat e një projekti investiv * aplikoj metodat financiare ndërkombëtare gjatë planifikimit dhe implementimit të projekteve të investimeve * vlerësoj aspektet financiare dhe efikasitetin si dhe ndieshmërinë e projekteve investive * analizoj, vlesëroj dhe kritikoj një projekt ekzistues investiv inxhinierik | | |
|  | | | |
| **Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit)** | | | |
| **Aktiviteti** | **Orë** | **Ditë/javë** | **Gjithësej** |
| Mësim teorik dhe praktik | 4 | 15 | 60 |
| Punë praktike |  |  |  |
| Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet | 3 | 3 | 9 |
| Ushtrime në teren |  |  |  |
| Kollokfiume, seminare | 20 |  | 20 |
| Detyra të shtëpisë |  |  |  |
| Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) | 4 | 15 | 60 |
| Përgaditja përfundimtare për provim |  |  |  |
| Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) |  |  |  |
| Projektet, prezentimet ,etj | 1 |  | 1 |
| **Totali** |  |  | **150** |
|  | | | |
| **Metodologjia e mësimëdhënies:** | *Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e ligjëruara, orientimi në shtjellimin e materialit duke marë raste studimi të cilat do të diskutohen në grup, mësimi duke u bazuar në një problem te paraqitur, prezantimi në gupe nga studentet dhe luajtja e roleve, mësime praktike për lëndën dhe angazhim për studentin për të prezantuar njohurit e fituara gjatë ligjëratës. Ligjëratat organizohen sipas parimit prezentim të koncepteve teorike me poëer point 50-60 %, diskutime dhe prezentime të studentëve dhe studimeve të rastit 40-50%. Studentëve do t’u jipen artikuj ose punime te zgjedhura për lexim dhe diskutim në ligjrata dhe ushtrime.*  *Gjatë ushtrimeve – bëhet prezentimi rasteve, sqarimi i koncepteve teorike , diskutime , prezentim i punimeve të studentëve. Studentët janë të obliguar që individualisht ose ne grup 2-3 të përgatisin prezentim të aspekteve kyçe të një studimi investiv real duke zbatuar treguesit dhe metodat e vlersimit.* | | |
|  | | | |
| **Metodat e vlerësimit:** | *Punim seminarik 60 %*  *Prezantim dhe arsyetimi i vlerësimit 40 %* | | |
| *Literatura* | | | |
| **Literatura bazë:** | 1. Muhamet Mustafa: Menaxhimi i Investimeve 2. S. Panariti, *Menaxhimi i projekteve,* Tiranë 2017 | | |
| **Literatura shtesë:** | 1. Handbook on Economic Analyses of Investment Operations , World Bank 2. UNIDO: Manual for Preparation and Appraisal of Industrial Projects ; 3. Daynanada & Irons&Harrison, Herbohn, Capital Budgeting, 4. Financial Appraisal Of Investment Projects, Cambridge 5. Ralph Tiffin: Practical Techniques for Effective Project Investment Appraisal (IFC) | | |
| **Raporti i teorisë dhe praktikës:** | *60% Teori*  *40% Praktike* | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plani i dizajnuar i mësimit:** | |
| **Java** | **Ligjerata që do të zhvillohet** |
| ***Java e parë:*** | *Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e lëndës,*  *Roli dhe kuptimi i investimeve dhe procesit investiv, Kuptimi i projektit,* |
| ***Java e dytë:*** | *Studimi investiv (Analiza e aftësive të investitorit; Analiza e tregut të shitjes),* |
| ***Java e tretë*:** | *Studimi Investiv : Zgjidhja tekniko-teknologjike, lokacioni dhe aspektet organizative e menaxheriale, Punimi seminarik,* |
| ***Java e katërt:*** | *Analiza financiare; Planifikimi i vëllimit të investimeve; Simulimi i rezultateve të afarizmit –bilanci i suksesit; Struktura e rrjedhës së parasë dhe qasjet në vlerësimin e efikasitetit, prezentim,* |
| ***Java e pestë:*** | *Vlerësimi i efikasitetit financiar, qasjet statike dhe dianmike,* |
| ***Java e gjashtë*:** | *Analiza sociale dhe ekonomike, prezentim,* |
| ***Java e shtatë:*** | *Analiza e ndjeshmërisë dhe riskut, prezentim,* |
| ***Java e tetë:*** | *Menaxhimi i realizimit të projektit - hyrje ne menaxhim të projekteve, MS Project, prezentim,* |
| ***Java e nëntë:*** | *Identifikimi, planifikimi, organizimi dhe kontrolli i projektit; Identifikimi dhe zbërthimi i aktiviteteve,* |
| ***Java e dhjetë:*** | *Buxhetimi dhe planifikimi kohorë; Organizimi i aktiviteteve dhe pakove të punës;* |
| ***Java e njëmbedhjetë*:** | *Rekrutimi i menaxherit dhe stafit të projektit; Monitorimi dhe vlerësimi i projekteve, prezentim,* |
| ***Java e dymbëdhjetë*:** | *WBS , Planifikimi i kohes dhe shpenzimeve,* |
| ***Java e trembëdhjetë*:** | *Rruga kritike dhe PERT , organizimi i projektit dhe kontrolli* |
| ***Java e katërmbëdhjetë*:** | *Prezentim dhe ushtrime ne MS PM* |
| ***Java e pesëmbëdhjetë:*** | *Prezentim dhe ushtrime ne MS PM* |

|  |
| --- |
| **Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:** |
| *Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.* |